## Slide 1: Πλαίσιο Scrum
Scrum team:
Εργασία: Δημιουργία BJT tester για έλεγχο transistor NPN,PNP.
Μάθημα: Ηλεκτρονική ΙΙ
Δασκαλάκης Αντώνιος
Καραθανάσης Σωτήριος
Μενούνος Νικήτας
Μιχαηλάκης Παναγιώτης
Μπουρμπάκη Μαρία
Ομάδα: 1η

## Slide 2: Product Backlog
1. Έρευνα για Αρχή Λειτουργίας BJT Tester | 8. Αγορά 2 σετ των 3τμχ female pins | 15. Αγορά διακόπτη ON/OFF | 22. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 29. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά | 36. Μορφοποίηση κουτιού.*
2. Μελέτη Ορθής και Ανάστροφης Πόλωσης | 9. Αγορά 2 κόκκινων και 2 πράσινων led | 16. Δανεισμός Breadboard | 23. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 30. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά | 37. Τοποθέτηση του BJT Tester στο κουτί
3. Επιλογή κυκλώματος | 10. Αγορά 4 αντιστάσεων 1 κΩ | 17. Αγορά Οθόνης | 24. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 31. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά | 38. Δημιουργία παρουσίασης του πρωτοτύπου σε PowerPoint.
4. Θεωρητικός σχεδιασμός κυκλώματος | 11. Αγορά σταθεροποιητή τάσης 5V | 18*. Προκαταρκτικός προγραμματισμός σε Arduino IDE | 25. Συναρμολόγηση | 32. Υπολογισμός διαστάσεων κουτιού στο οποίο θα τοποθετηθεί ο BJT Tester | 
5. Αγορά Transistor | 12. Αγορά 2 πυκνωτών 100 μF | 19. Υλοποίηση σε Breadboard για δοκιμή | 26. Κόλληση εξαρτημάτων στη διάτρητη πλακέτα | 33. Σχεδιασμός κουτιού.* | 
6. Aγορά Arduino Nano | 13. Αγορά μπαταρίας 9V | 20. Τελικός προγραμματισμός σε Arduino IDE | 27. Δοκιμή κυκλώματος στη διάτρητη πλακέτα | 34. Εκτύπωση κουτιού σε 3D Printer.* | 
7. Αγορά διάτρητης πλακέτας | 14. Αγορά θήκης μπαταρίας 9V | 21. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 28. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά | 35. Αγορά έτοιμου κουτιού.* | 
* Mετά από συζήτηση του Product Owner με την ομάδα αποφασίστηκε να μην γίνει σχεδιασμός κουτιού σε 3D Printer και να αγοραστεί έτοιμο, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις επάνω του. Επομένως οι εργασίες με μπλε χρώμα δεν θα πραγματοποιηθούν και δεν θα υπάρχουν καν στο Sprint Backlog.

## Slide 3: 3ο Sprint Backlog
Kaizen από το 2ο Sprint Retrospect:
Εφαρμογή μεθόδου Swarming, δηλαδή η εστίαση όλων των μελών της ομάδας γύρω από τις εργασίες του 3ου Sprint Backlog και όχι ανάθεση ατομικών εργασιών.
1. Υπολογισμός διαστάσεων κουτιού στο οποίο θα τοποθετηθεί ο BJT Tester. | 4. Τοποθέτηση του BJT Tester στο κουτί.
2. Αγορά έτοιμου κουτιού. | 5. Δημιουργία παρουσίασης του πρωτοτύπου σε PowerPoint.
3. Μορφοποίηση κουτιού. | 

## Slide 4: Sprint Planning
Sprint Goal:
Να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του Sprint Backlog ώστε να τοποθετηθεί το BJT Tester στο κουτί και να παρουσιαστεί.

## Slide 5: Sprint Retrospect
Velocity 1ης Εβδομάδας (ώρες): 6 ώρες
Velocity 2ης Εβδομάδας (ώρες): 6 ½ ώρες
Συνολικό Velocity: 12 ½ ώρες
Συνολικό Μέσο Velocity: 6 ¼ ώρες
Όπως αναφέραμε χρήζει να χρησιμοποιηθεί κλίμακα πόντων έτσι ώστε να ταιριάξει με την έννοια του Velocity, που μετράει βασικά την ποσότητα εργασίας που μπορεί να παραδώσει μια ομάδα κατά τη διάρκεια ενός Sprint γιατί διαφορετικά με μέτρηση χρόνου μπαίνουν περισσότεροι παράμετροι που περιπλέκουν τη διαδικασία καταγραφής και βελτίωσης του Velocity.
Στο επόμενο πρωτότυπο θα το αναφέρουμε και θα το φτιάξουμε.

## Slide 6: Burndown Chart-1ου Sprint
Chart: Burndown Chart - 1ο Sprint
| 9-Νοε | 10-Νοε | 11-Νοε | 12-Νοε | 13-Νοε | 14-Νοε | 15-Νοε
Ideal Burndown | 360 | 300 | 240 | 180 | 120 | 60 | 0
Actual Burndown | 340 | 330 | 300 | 240 | 240 | 0 | 0
Το Burndown Chart του 1ου Sprint προστέθηκε εδώ γιατί δεν σας το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά και μας το ζητήσατε.

## Slide 7: Burndown Chart-3ου Sprint
Chart: Burndown Chart - 3ο Sprint
| 23-Νοε | 24-Νοε | 25-Νοε | 26-Νοε | 27-Νοε | 28-Νοε | 29-Νοε
Ideal Burndown | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
Actual Burndown | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 40 | 0
Velocity 3ης Εβδομάδας (ώρες): 2 2/3 ώρες
Velocity 1ης Εβδομάδας (ώρες): 6 ώρες
Velocity 2ης Εβδομάδας (ώρες): 6 ½ ώρες
Συνολικό Velocity: 15 1/6 ώρες
Συνολικό Μέσο Velocity: 5 1/20 ώρες