## Slide 1: Πλαίσιο Scrum
Scrum team:
Εργασία: Δημιουργία κυκλώματος ελέγχου ορθής λειτουργίας τελεστικού ενισχυτή 741.
Μάθημα: Ηλεκτρονική ΙΙ
Δασκαλάκης Αντώνιος
Καραθανάσης Σωτήριος
Μαυράκη Αντιγόνη
Μενούνος Νικήτας
Μιχαηλάκης Παναγιώτης
Ομάδα: 1η
Μπουρμπάκη Μαρία
Σκορδιλάκης Βασίλειος

## Slide 2: Product Backlog
1. Έρευνα για αρχή λειτουργίας ΟP-AMP (5) | 8. Αγορά 2 τμχ 1 nF capacitor (1) | 15. Αγορά 2 τμχ Normally Open button(1) | 22. Υλοποίηση σε διάτρητη πλακέτα
2. Έρευνα για ορθή λειτουργία OP-AMP (3) | 9. Αγορά 4 τμχ 390 Ohm αντιστάσεις (1) | 16. Αγορά διάτρητης πλακέτας (1) | 23. Τελική δοκιμή σε OP-AMP που λειτουργεί ορθά
3. Επιλογή κυκλώματος (3) | 10. Αγορά 2 τμχ 620κΩ (1) | 17. Αγορά Breadboard (1) | 24. Τελική δοκιμή σε OP-AMP που δεν λειτουργεί ορθά
4. Θεωρητικός σχεδιασμός κυκλώματος (2) | 11. Αγορά 2 τμχ 100κΩ (1) | 18. Αγορά 2 μπαταριών 9V (1) | 25. Υπολογισμός διαστάσεων ελεγκτή
5. Αγορά 3 τμχ 741 op-amp (1) | 12. Αγορά 2 τμχ 120κΩ (1) | 19. Αγορά 2 θηκών μπαταρίας 9V (1) | 26. Σχεδιασμός κουτιού
6. Αγορά 2 τμχ 2Ν2222 ΝΡΝ Transistor(1) | 13. Αγορά 2 τμχ 1κΩ (1) | 20. Υλοποίηση σε Breadboard | 27. Συναρμολόγηση κουτιού
7. Αγορά 2 τμχ 2Ν2905 PNP Transistor (1) | 14. Αγορά 4 τμχ red LED (1) | 21. Δομική σε Breadboard | 28. Τοποθέτηση τελικής συσκευής

## Slide 3: 1ο Sprint Backlog
1. Έρευνα για αρχή λειτουργίας ΟP-AMP (5) | 8. Αγορά 2 τμχ 1 nF capacitor (1) | 15. Αγορά 2 τμχ Normally Open button (1)
2. Έρευνα για ορθή λειτουργία OP-AMP (3) | 9. Αγορά 4 τμχ 390 Ohm αντιστάσεις (1) | 16. Αγορά διάτρητης πλακέτας (1)
3. Επιλογή κυκλώματος (3) | 10. Αγορά 2 τμχ 620κΩ (1) | 17. Αγορά Breadboard (1)
4. Θεωρητικός σχεδιασμός κυκλώματος (2) | 11. Αγορά 2 τμχ 100κΩ (1) | 18. Αγορά 2 μπαταριών 9V (1)
5. Αγορά 3 τμχ 741 op-amp (1) | 12. Αγορά 2 τμχ 120κΩ (1) | 19. Αγορά 2 θηκών μπαταρίας 9V (1)
6. Αγορά 2 τμχ 2Ν2222 ΝΡΝ Transistor (1) | 13. Αγορά 2 τμχ 1κΩ (1) | 
7. Αγορά 2 τμχ 2Ν2905 PNP Transistor (1) | 14. Αγορά 4 τμχ red LED (1) | 
Τα Points για κάθε αντικείμενο του Sprint Backlog ακολουθούν την κλίμακα της σειράς Fibonacci.

## Slide 4: Έρευνα για αρχή λειτουργίας OP-AMP
Ένας τελεστικός ενισχυτής έχει δύο εισόδους σήματος και μία έξοδο. Η μια είσοδος του είναι μη αναστρέφουσα και η άλλη είσοδος του είναι κανονική. Όταν ένας τελεστικός ενισχυτής λέμε ότι λειτουργεί σωστά, πρέπει όταν δώσουμε στην αναστρέφουσα είσοδο σήμα ,στην έξοδο θα πάρουμε το σήμα αναστραμμένο κατά 180ο και ενισχυμένο. Ενώ όταν δώσουμε στην μη αναστρέφουσα είσοδο σήμα πρέπει στην έξοδο να πάρουμε το σήμα ενισχυμένο με μηδενική διαφορά φάσης σε σχέση με το σήμα εισόδου. Στην περίπτωση που δώσουμε ένα συγκεκριμένο σήμα και στις δύο εισόδους, πρέπει στην έξοδο του ενισχυτή να πάρουμε μηδενικό σήμα.

## Slide 5: Επιλογή και θεωρητικός σχεδιασμός κυκλώματος
Πηγή: https://electronicsarea.com/op-amp-tester-circuit/?fbclid=IwAR1WNF3wC1ixEGw_lh479d44IahzzJAykROOLie4iDZV-h2DtdgiJ9PAIX0

## Slide 6: Burndown Chart
Chart: Burndown Chart - 1ο Sprint
| 30-Νοε | 1-Δεκ | 2-Δεκ | 3-Δεκ | 4-Δεκ | 5-Δεκ | 6-Δεκ
Ideal Burndown | 28 | 23.3333 | 18.6667 | 14 | 9.3333 | 4.6667 | 0
Actual Burndown | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 0