## Slide 1: Πλαίσιο Scrum
Scrum team:
Εργασία: Δημιουργία BJT tester για έλεγχο transistor NPN,PNP.
Μάθημα: Ηλεκτρονική ΙΙ
Δασκαλάκης Αντώνιος
Καραθανάσης Σωτήριος
Μενούνος Νικήτας
Μιχαηλάκης Παναγιώτης
Μπουρμπάκη Μαρία
Ομάδα: 1η

## Slide 2: Product Backlog
1. Έρευνα για Αρχή Λειτουργίας BJT Tester | 8. Αγορά 2 σετ των 3τμχ female pins | 15. Αγορά διακόπτη ON/OFF | 22. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 29. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά
2. Μελέτη Ορθής και Ανάστροφης Πόλωσης | 9. Αγορά 2 κόκκινων και 2 πράσινων led | 16. Δανεισμός Breadboard | 23. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 30. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά
3. Επιλογή κυκλώματος | 10. Αγορά 4 αντιστάσεων 1 κΩ | 17*. Προκαταρκτικός προγραμματισμός σε Arduino IDE | 24. Συναρμολόγηση | 31. Υπολογισμός διαστάσεων κουτιού στο οποίο θα τοποθετηθεί ο BJT Tester
4. Θεωρητικός σχεδιασμός κυκλώματος | 11. Αγορά σταθεροποιητή τάσης 5V | 18. Υλοποίηση σε Breadboard για δοκιμή | 25. Κόλληση εξαρτημάτων στη διάτρητη πλακέτα | 32. Σχεδιασμός κουτιού
5. Αγορά Transistor | 12. Αγορά 2 πυκνωτών 100 μF | 19. Τελικός προγραμματισμός σε Arduino IDE | 26. Δοκιμή κυκλώματος στη διάτρητη πλακέτα | 33. Εκτύπωση κουτιού σε 3D Printer.
6. Aγορά Arduino Nano | 13. Αγορά μπαταρίας 9V | 20. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 27. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά | 34. Τοποθέτηση του BJT Tester στο κουτί
7. Αγορά διάτρητης πλακέτας | 14. Αγορά θήκης μπαταρίας 9V | 21. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 28. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά | 35. Δημιουργία παρουσίασης του πρωτοτύπου σε PowerPoint.
* Στο 1ο Sprint υλοποιήθηκε ένα βασικό κομμάτι του κώδικα και για αυτόν τον λόγο χωρίσαμε τον προγραμματισμό σε προκαταρκτικό και τελικό.

## Slide 3: 2ο Sprint Backlog
1. Τελικός προγραμματισμός σε Arduino IDE | 7. Κόλληση εξαρτημάτων στη διάτρητη πλακέτα
2. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 8. Δοκιμή κυκλώματος στη διάτρητη πλακέτα
3. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 9. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που λειτουργεί ορθά
4. Πρώτη δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 10. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που λειτουργεί ορθά
5. Πρώτη δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά σε Breadboard | 11. Τελική δοκιμή σε Transistor PNP που δεν λειτουργεί ορθά
6. Συναρμολόγηση | 12. Τελική δοκιμή σε Transistor NPN που δεν λειτουργεί ορθά
Kaizen από το 1ο Sprint Retrospect:
Βελτίωση του θεωρητικού υπόβαθρου ατομικά αλλά και συνολικά.
Προγραμματισμός 2 Daily Scrum ανάμεσα στα Sprint.

## Slide 4: Sprint Planning
Sprint Goal:
Να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του Product Backlog ώστε να κατασκευαστεί το τελικό BJT Tester και να είναι λειτουργικό.